네트워크 게임 프로그래밍

Project Progress Report

Term Project - Agrio

2017180001 고선민

2017180009 남주영

2017180004 김재원

Agrio

목차

애플리케이션 기획

1. 게임 소개3

2. 게임 플레이5

3. 조작 방법6

High-Level 디자인6

Low-Level 디자인

1. 코딩 규칙7

2. 프로토콜8

3. 클라이언트11

4. 서버14

팀원 별 역할분담18

개발 환경19

개발 일정20

개발 일정 변경사항21

애플리케이션 기획

1. 게임 소개

| Agrio |  |
| --- | --- |
| 장르 | 서바이벌 슈팅 게임 |
| 최대 인원 | 3명 |
| 플레이 시간 | 5분~8분 |
| 조작 | 키보드, 마우스 |
| 시점 | 탑뷰, 2D |
| 개발언어 | C++, 윈도우API |
| 플랫폼 | 윈도우 |

Agrio는 서바이벌 슈팅 멀티플레이 게임입니다.

3명의 플레이어는 맵에서 최후의 1인이 남을 때까지 싸워서 살아남는 게임입니다.

위 스크린샷(좌)은 개발중인 클라이언트로 추후 PVP와 다양한 장애물, 좁아지는 맵 등을 추가할 예정입니다.

게임의 기본적인 구조는 모바일 게임 브롤스타즈(우측 스크린샷)와 유사합니다.

로비 대기 화면

인게임 화면 1

인게임 화면 2

2. 게임 플레이

- 게임을 실행하고 배너를 거처

Start 버튼을 눌러 로비로

입장합니다.

- 로비에선 자유롭게 돌아다닐 수

있습니다.

- 3명 모두 로비 특정영역에 있는 시작

발판위로 이동한다면 게임이 시작

됩니다.

- 메인 게임 시작 시 정해진 위치에서

시작합니다.

- 플레이어들끼리 총을 쏘아 맞춰 상대방의

HP를 0이하로 만듭니다.

- 플레이어가 한 명씩 탈락할 때 마다

-> 게임 시작부터 조금씩

플레이할 수 있는 맵이 작아집니다.

- 게임 중간중간 사용할 수 있는 아이템

(총, 회복 물약, 박스)이 맵 어딘가 스폰

됩니다.

- 최후의 한 명이 남으면 메인 게임을

중단하고 결과창을 보여줍니다.

-> 승자 화면을 보여줍니다.

- 다시하기를 선택하면 로비로 돌아가 대기

합니다.

- 게임종료를 선택하면 그대로 종료합니다.

3. 조작 방법

사격 - 스페이스바

이동 - 방향키

아이템 사용 - 숫자 1~5

클릭 - 마우스

High Level 디자인

- 플레이어의 접속을 계속 기다리면서 먼저 접속한 플레이어들끼리 로비에서 움직이며 대기할 수 있도록 Accept 스레드를 사용합니다.

- 첫번째 로그인시 0번 클라이언트가 Create RecvThread 생성이후에 Login패킷을 보내면 해당 오브젝트에 대한 업데이트를 시작하고 이후 접속하는 클라이언트들은 PutObj로 생성됩니다.

- 파란색 점선은 기본적인 데이터의 흐름입니다.

Low Level 디자인

- 코딩 규칙(Coding Convention)

Class - 첫번째 문자가 대문자(파스칼 표기법)

Method - 첫번째 문자가 대문자(파스칼 표기법), 동사+명사

Variable & Parameter - 첫번째 문자가 소문자(카멜 표기법)

전역변수 - 모든 문자가 대문자

- 프로토콜 (Protocol)

- 서버 주소

const short SEVER_PORT 			= 4000;

const char SEVER_ADDR 			= “127.0.0.1”;

- 최대 접속 가능 클라이언트

const char MAX_USER 			= 3;

- 최대 오브젝트 개수

const int MAX_OBJECT 			= 200;

- 캐릭터의 상태

enum class STATE { idle, move, attack };

- 총알 발사 방향

enum class DIR { N, NE, E, SE, S, SW, W, NW};

- 게임의 씬

enum class SCENE { title, lobby, stage1, gameover, winner };

- 아이템 ID

enum ITEM { empty, pistol, uzi, shotgun, potion, box };

- 오브젝트 타입

enum OBJ_TYPE { PLAYER, BOX, BULLET, ITEM, WALL };

- 패킷 타입 (Client -> Server)

const char CS_PACKET_LOGIN 		= 1;

const char CS_PACKET_PLAYER_MOVE 	= 2;

const char CS_PACKET_PLAYER_STATE	= 3;

const char CS_PACKET_SHOOT_BULLET 	= 4;

const char CS_PACKET_USED_ITEM		= 5;

- 패킷 타입 (Server -> Client)

const char SC_PACKET_LOGIN_OK 		= 1;

const char SC_PACKET_CHANGE_SCENE	= 2;

const char SC_PACKET_OBJ_MOVE		= 3;

const char SC_PACKET_MOVE_OBJ		= 3;

const char SC_PACKET_PLAYER_STATE	= 4;

const char SC_PACKET_PUT_OBJ 		= 5;

const char SC_PACKET_REMOVE_OBJ 	= 6;

const char SC_PACKET_CHANGE_HP		= 7;

const char SC_PACKET_GET_ITEM 		= 8;

const char SC_PACKET_ITEM_COUNT		= 9;

const char SC_PACKET_CHAGE_WEAPON	= 10;

- 패킷 정의(Client -> Server)

struct packet{

unsigned char packetSize;

char packetType;

}

struct cs_packet_login : packet{

char playerSkin;

}

struct cs_packet_player_move: packet{

char dir;

}

struct cs_packet_player_state: packet{

char playerState;

}

struct cs_packet_shoot_bullet: packet{

char shootX, shootY;

char dir;

char playerID;

}

struct cs_packet_used_item: packet{

char itemNum;

}

- 패킷 정의(Server -> Client)

struct sc_packet_login_ok: packet{

char playerID;

char x, y;

short x, y;

short width, height;

}

struct sc_packet_change_scene: packet{

char sceneNum;

}

struct sc_packet_move_obj: packet{

char objectID;

char lookDir;

char x, y;

short x, y;

}

struct sc_packet_player_state: packet{

char objectID;

char playerState;

}

struct sc_packet_put_obj : packet{

char objectID;

char sprite;

char x, y;

short x, y;

unsigned char width, height;

}

struct sc_packet_remove_obj : packet{

char objectID;

}

struct sc_packet_change_hp : packet{

char playerID;

unsigned char hp;

}

struct sc_packet_get_item : packet{

char playerID;

char itemID;

char itemCount;

}

struct sc_packet_item_count : packet{

char playerID;

char itemID;

char itemCount;

}

struct sc_packet_change_weapon : packet{

char playerID;

char gunID; // == itemID

}

- 클라이언트 (Client)

Class

변경 전

변경 후

Variable

- vector<GameObject*> gameObjects;

- vector<CImage> sprites;

Method

- DWORD WINAPI Recv(LPVOID sock) ->

DWORD WINAPI ProcessClient (LPVOID arg)

recv를 호출해 packet이 오기를 기다리다 패킷이 오면 앞부분(2바이트) packetSize, packetType을 확인한 후 packetSize – 2 만큼 다시 recv를 받고 packetType에 맞는 행동을 합니다.

Ex) packType이 SC_PAKCET_PUT_OBJ이면 ObjectID 위치에 있는 오브젝트에 SetActive(), SetPosition(), SetSprite(), SetSize()를 호출해 렌더링 될 수 있도록 한다.

- void Rendering() ->

void GameObject::Render(HDC& hdc) & void Player::Render(HDC& hdc)

gameObjects의 render를 호출합니다. -> gameObject와 player를 draw합니다.

- Send Packet -> void Send(void* Packet)

입력된 키에 따라 다른 패킷을 서버로 전송합니다.

- Void GameObject::LoginOk (void* pk)

LOGIN_OK 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 플레이어 오브젝트를 활성 상태로 바꾸고 시작 위치를 정해줍니다.

- Void GameObject::ObjMove (void* pk)

OBJ_MOVE 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 오브젝트의 lookDir, x, y를 수정해줍니다.

- Void GameObject::PlayerState (void* pk)

-> void Player::PlayerState(void* pk)

PLAYER_STATE 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 플레이어의 상태 (이동 중, 공격 중)를 바꿔주어서 적절한 sprite를 사용할 수 있게 해줍니다.

- Void GameObject::PutObj (void* pk)

PUT_OBJ 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 오브젝트를 활성화하고 sprite, width, height, x, y를 정해줍니다.

- Void GameObject::RemoveObj (void* pk)

REMOVE_OBJ 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 오브젝트를 비활성화 상태로 바꾸어서 화면에 출력하지 않도록 합니다.

- Void GameObject::Render() // 위에 추가

해당 오브젝트를 화면에 출력합니다.

- Void Player::ChangeHp(void* pk)

CHANGE_HP 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 플레이어의 hp값을 수정합니다.

- Void Player::GetItem(void* pk)

GET_ITEM 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 플레이어의 인벤토리에서 아이템을 활성화해서 사용할 수 있도록 합니다. -> 인벤토리의 아이템 개수를 변경합니다.

- Void Player::ItemCount(void* pk)

ITEM_COUNT 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 플레이어가 가지고 있는 인벤토리 내의 아이템 보유 수량을 수정해줍니다.

- Void Player::ChangeWeapon(void* pk)

CHANGE_WEAPON 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 해당 플레이어가 들고 있는 무기를 바꿔줍니다.

- Void Player::UseItem(int index)

플레이어가 들고 있는 총을 발사 혹은 아이템을 사용합니다. 들고 있는 아이템이 총일 경우 cs_packet_shoot_bullet을, 그 외의 아이템은 cs_packet_used_item 패킷을 구성해서 서버에 Send하여 줍니다.아이템을 사용하면 인벤토리의 해당 아이템 개수를 줄입니다

- Void ChangeScene(void* pk)

CHANGE_SCENE 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 게임을 해당 장면으로 전환합니다.

- 서버 (Server)

Class

변경 전

변경 후

Variable

- vector<GameObject*> GameObjects;

- Network net;

Method

- void GameObject::SetBullet(void *pk)

-> void Network::SendPutObj(int sender, int target)

SHOOT_BULLET 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 비활성 상태인 오브젝트 중 하나를 활성 상태로 바꾸고 시작 위치 속도 방향을 정한 뒤 sc_packet_put_obj 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send하여 줍니다. 이때 클라이언트가 사격키를 연타하여도 최대 공격속도를 넘지 않도록 제한하는 역할도 합니다.

- void GameObject::SetBox(void *pk)

-> void Network::SendPutObj(int sender, int target)

USED_ITEM 패킷이 오면 호출할 함수입니다. 비활성 상태인 오브젝트 중 하나를 활성 상태로 바꾸고 위치 방향을 정한 뒤 sc_packet_put_obj 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send하여 줍니다.

- void GameObject::Update(char* buf  >float elapsedTime,

char* buf, int& bufStart)

활성 상태이면 자신이 가지고 있는 속도와 방향을 이용해 위치를 갱신한 후 충돌 검사를 하고 해당 정보에 따른 알맞은 패킷을 만들어 패킷을 buf에 복사합니다.

- void Player::ChangeState(void* pk)

-> void Network::SendChangeState(int id, int target)

PLAYER_STATE 패킷에 대한 호출 함수입니다. Player.state를 변경한 뒤 sc_packet_player_state 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send합니다.

- void Player::UseItem(void* pk)

-> void Network::SendChangeState(int id, int target)

USED_ITEM 패킷에 대한 호출 함수입니다. 패킷에서 아이템에 대한 정보를 받아 회복 물약이면 sc_packet_change_hp 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send | 박스 아이템이면 sc_packet_put_obj 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send | 총이면 총 상태를 바꿔주고 sc_packet_change_weapon 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send

그 뒤 sc_packet_item_count 패킷을 만들어 사용한 클라이언트에게 Send합니다.

- void Player::Move(void* pk)

-> void Network::SendMoveObj(int id, int mover)

PLAYER_MOVE 패킷이 오면 방향을 갱신해 주고 최대 이동속도에 맞춰 좌표를 모든 클라이언트에게 Send합니다.

- void Player::ChangeHP(short hp)

-> void Network::SendChangeHp(int id, int mover)

CHANGE_HP 패킷이 오면 해당 플레이어의 체력을 바꾸고 sc_packet_change_hp 패킷을 만들어 모든 클라이언트에게 Send합니다.

- void Player::Login(void* pk)

-> void Network::SendLoginOk(int id, int mover)

LOGIN 패킷이 오면 0~2번 중 비활성 상태인 플레이어를 활성상태로 만들고 sc_packet_login_ok 패킷을 만들어 해당 클라이언트에게 보냅니다.

sc_packet_put_obj 패킷을 만들어 해당 클라이언트에게 맵의 현재 오브젝트 상태를Send합니다.

sc_packet_put_obj 패킷을 만들어 다른 클라이언트에게 새로운 플레이어가 생성되었다고 알려줍니다.

- void GameObject::IsCollision (GameObject* objects)

-> bool Network::IsCollisoin(int a_id, int b_id)

해당 아이디의 오브젝트의 충돌 여부를 반환합니다.

- void Network::Send*(int receiver, int target)

*의 이름에 맞는 target에 대한 정보를 가진 패킷을 만들어 receiver의 UpdateBuf를 호출합니다.

- void Client::Send (void* Packet) -> void Player::Send(void* buf, int bufSize)

버퍼를 받아서 char*로 변환 후 bufSize크기 만큼 eventbuf를 Send 합니다.

메인 스레드에서만 호출됩니다.

- void Player::UpdateBuf(void* buf, int bufSize)

버퍼를 받아 bufSize크기 만큼 eventBuf에 복사합니다.

- void Player:: Send(void* buf, int bufSize)

버퍼를 받아 플레이어에게 전송합니다.

팀원 별 역할분담

Client - Login 부분						고선민

Client - Rendering 부분 					고선민

Client - Send 부분						고선민

Client - Recv 부분							고선민

Client - Input Key 부분						고선민

Client - Process Packet 부분					김재원

Sever – Send 부분						김재원

Sever - Process Packet 부분					김재원

Sever - Update 부분 						김재원

Sever - Lobby 부분						김재원

Sever - Login 부분						남주영

Sever - Recv Thread 부분					남주영

Sever - Accept Thread 부분					남주영

Sever - IsCollision 부분						남주영

문서 작성								김재원

일정 관리								고선민

버전 관리 								남주영

리소스 								고선민

개발 환경

운영체제

- Windows 10

개발 도구

- Visual Studio 2019

- 포토샵CS6

- draw.io

- Word

VCS

- Github

커뮤니케이션

- Discord

- KakaoTalk

사용 언어, 라이브러리

- C++

- WinAPI

개발 일정

|  | 월 | 화 |  | 수 | 목 |  | 금 |  | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11월 1일 | 2일 |  | 3일 | 4일 |  | 5일 |  | 6일 |
| 선민 | 클라이언트 수정 |  |  | 클라이언트 Bullet 구현 |  |  | 클라이언트 Send(), Recv() 제작 |  |  |
| 주영 |  |  |  | 프로토콜 작성 | 서버 Recv() 스레드 제작 |  | Updata()구현 |  | Accept()스레드 구현 |
| 재원 |  |  |  |  | 서버 Send() 제작 |  | 서버 ProcessPacket() 구현 |  | 서버Recv() 스레드 수정 |
| 리뷰 | 클라이언트 지속적인 수정 필요 |  |  | 계획서와 달라진 프로토콜 수정 | 시험 통신 필요 |  | 패킷주고받기 성공 |  |  |
|  | 8일 | 9일 |  | 10일 | 11일 |  | 12일 |  | 13일 |
| 선민 | Login() 구현 | ChangeHP()구현 |  | ObjMove() 구현 | Render() 수정 |  |  |  | 1주간 미비 사항 추가, 수정 |
| 주영 | PutObj() 구현 | LoginOk() 구현 |  | Move() 구현 | SetBullet() 구현 |  |  |  |  |
| 재원 | 로비 스테이지 구현 |  |  | RemoveObj()구현 | ChangeState() 구현 |  | Update(), Send(), Recv() 수정 |  |  |
| 리뷰 | 로그인 recv 수정필요 | ChangeHP() 11월 22일 구현 |  | Move()는 작동 하나 애니메이션 랜더링 수정 필요 | Bullet 8방향으로 리소스 업데이트 |  | 서버 Network 클래스 추가 |  |  |
|  | 15일 | 16일 |  | 17일 | 18일 |  | 19일 |  | 20일 |
| 선민 | 클라이언트 오브젝트 추가 구현 | 오브젝트 활성화 |  | UseItem() 구현 | ChangeWeapon() 구현 -> 미구현 총알 수정 |  | 여러 총기 구현 |  | 1주간 미비 사항 추가, 수정 |
| 주영 | Update(), Send(), Recv() 수정 |  |  | SetBox() 구현 | 아이템 상호작용 디버그 |  | 아이템 보급 구현 -> 아이템 선택창 구현 |  |  |
| 재원 | SetBullet() 구현 |  |  | 클라-서버 Timing 조정 | Item구현 |  | Hp Bar 구현 |  |  |
| 리뷰 | Bullet() 애니메이션 수정 | 상자 설치 완료 |  | Move() 애니메이션 수정완료 | 구급상자 리소스 추가 및 탄환 리소스 수정 |  | 아이템 보급은 스테이지 시작 후 구현으로 변경 |  |  |
|  | 22일 | 23일 |  | 24일 | 25일 |  | 26일 |  | 27일 |
| 선민 | 게임 종료 구현 | 리더보드구현-> 종료화면 대체 |  | 씬 변환 수정 | 충돌 후 클라이언트 Process 수정 |  | (18일에서) ChangeWeapon() 구현 클라이언트 최적화 |  | 기말고사 준비 |
| 주영 | GetItem() 구현 | IsCollision()구현 |  |  | 충돌 후 서버 Process 구현 |  | 서버 최적화 |  |  |
| 재원 | 제한구역 구현 |  |  | Stage 변화 구현 | ProcessPacket() 수정 |  | 서버 최적화 |  |  |
| 리뷰 | 제한구역 리소스 추가 필요 | 제한구역을 벽의 움직임으로 변환 |  | 리더보드 스테이지 추가 -> 게임 오버, 위너 화면으로 변경 | 30프레임 변환 |  | 애니메이션 최적화 |  |  |
|  | 30일 | 12월 1일 |  | 2일 | 3일 |  | 4일 |  | 5일 |
| 선민 | 게임 씬 최적화 | 추가 기능 구현 |  |  | 아이템 밸런스 조정 |  | 발표 자료 준비, 일정 진척도 종합 |  |  |
| 주영 | 비정상적 네트워크상황 대응 서버 디버그 |  |  | 추가 기능 구현 |  |  | 최종 시연 준비, 깃 허브 버전 관리 |  |  |
| 재원 | 비정상적 네트워크 상황대응 클라이언트 디버그 |  |  | 추가 기능구현 (REPLAY 후 재시작) |  | 총알 리소스 변경 | 리포트 작성 |  |  |
| 리뷰 | 리모트테스트 |  | 리모트테스트 | Replay시 제대로 초기화 하지 않음 |  |  |  |  |  |

개발 일정 변경사항

|  | 일정 변경 사항 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | X |  |
| 2주차 | X |  |
| 3주차 | ChangeWeapon() 구현 - 11월 26일로 이동 총알 수정 추가 아이템 보급 구현 - 아이템 선택창 구현 Update() 수정 - Hp Bar 구현 | 앞서 먼저 구현해야 할 작업이 있어서 26일로 이동했습니다. 총알 오브젝트에 수정이 있었습니다. 아이템을 보급하는 방법에 변경이 있어서 구현 사항이 바뀌었습니다. HP를 표시해주는 작업을 진행하였기에 더 정확히 변경했습니다. |
| 4주차 | 리더보드구현 - 종료화면 대체 ChangeWeapon() 구현 - 11월 18일에서 이동 | 종료 화면 구성에서 변경이 생겨서 수정을 했습니다. 3주차에서 구현을 미루었던 작업을 완료했습니다. |
| 5주차 | 추가 기능구현 - REPLAY 후 재시작 총알 리소스 변경 추가 | 추가 기능으로 게임 종료 후 재시작하는 기능을 추가했습니다. 총알 리소스를 변경했습니다. |